# Приложение № 1

к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 15.09.2010 № 1522-ПГ

Перечень первоочередных  муниципальных услуг,  предоставляемых органами местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района в электронном виде, а также услуг, предоставляемых  в электронном виде муниципальными учреждениями  Сергиево-Посадского муниципального района

| № п/п | Наименование муниципальной услуги, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р | Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в Сериево-Посадском муниципальном районе Московской области | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап размещение информации об услуге в реестре муниципальных услуг Сергиево-Посадского муниципального района и на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области | II этап размещение на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | III этап обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области | IV этап обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области мониторинг хода предоставления услуги | V этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуг в электронном виде на Едином Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1.Услуги в сфере образования |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | управление образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | управление образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 3 | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования | управление образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 4 | Зачисление в образовательное учреждение | Зачисление в образовательное учреждение | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | муниципальные образовательные учреждения с участием управления образования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 2. Услуги в сфере здравоохранения |
| 8 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | управление здравоохранения администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 9 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу | муниципальные учреждения здравоохранения | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 10 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | муниципальные учреждения здравоохранения | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 3. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 11 | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | управление по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 12 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 13 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 4. Услуги в сфере культуры |
| 14 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | муниципальные учреждения культуры | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 15 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | муниципальные учреждения культуры | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 16 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | муниципальные учреждения культуры | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 5. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 17 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 18 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | управление по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального района органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 19 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 20 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-дицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-дицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | муниципальные учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 6. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 21 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества , находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества , находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | управление муниципальной собственности и инвестиционной политики администрации муниципального района органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | - | - | - | - |
| 22 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения земельных участков юридическим и физическим лицам | управление землепользования администрации муниципального района управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 23 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | управление кадровой службы администрации муниципального района общий отдел администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 24 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов | управление землепользования администрации муниципального района управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
|  |  | Подготовка и заключение (регистрация), расторжение договоров аренды на земельные участки | управление землепользования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
|  |  | Подготовка и заключение договоров купли-продажи на земельные участки | управление землепользования администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 25 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создагия фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создагия фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | управление землепользования администрации муниципального района управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |
| 26 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | органы местного самоуправления городских и сельских поселений | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | - |
| 27 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального района МУП «Архитектура» | до 01.12.2010 | до01.01.2011 | до 01.07.2012 | До 01.01.2013 | до01.01.2014 |

Приложение №2

к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 15.09.2010 № 1522-ПГ

# План

по переводу муниципальной услуги _______________________________________________ на предоставление в электронном виде

| № п/п | Наименование (содержание) мероприятия по переводу муниципальной услуги на предоставление в электронном виде | Ответственный исполнитель | Срок (в соответствии с этапами перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| 1. | Создание временной рабочей группы по обеспечению выполнения перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |
| 2. | Разработка административного регламента предоставления муниципальной услуги и его утверждение |  |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по подготовке сведений для размещения необходимой информации об услуге в Сводном Реестре и на Едином Портале, Реестре государственных (муниципальных) услуг Московской области и на Портале государственных (муниципальных) услуг Московской области |  |  |
| 4. | ……………. |  |  |
| … | Подготовка отчета о выполнении соответствующего этапа плана перехода |  |  |
| II. этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| 1. | Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления возможности предварительного заполнения и печати форм документов для последующего их предоставления в целях получения услуги |  |  |
| 2. | Разработка, совершенствование и утверждение форм документов для последующего обеспечения возможности их размещения в Сводном Реестре и на Едином Портале, в Реестре государственных (муниципальных) услуг Московской области и на Портале государственных(муниципальных) услуг Московской области |  |  |
| 3. | Доработка административного регламента предоставления услуги |  |  |
| 4. | Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратно-программного обеспечения в связи с изменением форм документов |  |  |
| 5. | Проведение обучения сотрудников, участвующих в приеме документов заявителей (при внесении изменений в порядок оказания услуги) |  |  |
| 6. | ………. |  |  |
| III. этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| 1. | Доработка (при необходимости) административного регламента предоставления услуги |  |  |
| 2. | Разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями третьего этапа |  |  |
| 3. | Размещение электронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Портале |  |  |
| 4. | Внесение изменений в сведения об услуге, размещенных в Сводном Реестре и на Едином Портале на первом и втором этапах |  |  |
| 5. | …………… |  |  |
| IV. этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги |
| 1. | Доработка (при необходимости) административного регламента предоставления услуги |  |  |
| 2. | Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами |  |  |
| 3. | Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене |  |  |
| 4. | ………… |  |  |
| V. этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено действующим законодательством |  |  |
| 1. | Проведение анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках пятого этапа |  |  |
| 2. | Актуализация информации размещенной на в Сводном Реестре и на Едином Портале, в Реестре государственных (муниципальных) услуг Московской области и на Портале государственных (муниципальных) услуг Московской области |  |  |
| 3. | Модернизация программного обеспечения |  |  |
| 4. | ………….. |  |  |