# Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту

№ 321/10-ЗК                                                                                                    26 ноября 2010г.

1.Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказа на поставки товаров,    выполнение работ и оказание услуг для муниципальных заказчиков Сергиево-Посадского муниципального района.

1.1. Наименование: отдел  муниципального заказа  администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

1.2. Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.3.Почтовый адрес: 141300,Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, ком. 09

1.4.Телефон: 8(496)540-58-85

1.5. Адрес электронной почты: OMZ-SP25@yandex.ru

1.6. Официальный сайт, на котором размещено извещение: www.Sergiev-Posad.ru

2.Муниципальный заказчик:

2.1.Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница», в лице главного врача Верина П.Н..

2.2.Местонахождение: Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе,

д.62-а

2.3.Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.62-а

2.4. Адрес электронной почты: SPMUZRB@mail.ru

2.5.Телефон/факс: 8(496)542-12-95

3. Источник финансирования:    бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (99,5%) и внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (0,5%))

4.Наименование работ  и требования, предъявляемые к ним: выполнение работ по капитальному ремонту детского соматического отделения №1 (устройство отдельного бокса и приемного отделения) на 1-ом этаже детского корпуса МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» в следующем объеме:

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделочные работы |
| 1.1. | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионной краской в комнатах № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 45 со счисткой старой краски 35% | м2 | 36,8 |
| 1.2. | Заделка кирпичом толщиной в 1/2 кирпича дверных проемов в каб. № 51, 50, 45, 44 | м2 м3 | 13,7 1,1 |
| 1.3. | Кладка перегородок в 1/2 кирпича в к. № 120, 45 с устройством дверных проемов для организации кабинета врача и раздевалки | м2 м3 | 11,3 1,36 |
| 1.4. | Штукатурка кирпичных перегородок с обоих сторон | м2 | 50,0 |
| 1.,5. | Демонтаж кирпичных перегородок в к. № 143 и 47 | м2 | 9,3 |
| 1.6. | Улучшенная масляная окраска оштукатуренных перегородок и откосов | м2 | 55 |
| 1.7. | Улучшенная масляная окраска стен со счисткой старой краски до 35% |  |  |
| 1.8. | Замена глазурованной плитки в санитарной комнате № 50 на высоту 1,8 м, а в боксе и комнате врача установить экраны у раковин 1,8 х 1,1 м с подготовкой поверхности | м2 | 22,0 |
| 1.9. | Противогрибковая обработка потолков и стен под окраску | м | 139,1 |
| 1.10. | Штукатурка дверных откосов шириной 0,1 м | м2 | 4,3 |
| 1.11. | Устройство козырьков над входом из металлического уголка ∟45 и металлопрофиля | м2 | 1,2 |
| 1.12. | Замена деревянных входных дверей на металлические одностворчатые утепленные с глазком – 2 шт. 2,0 х 1,05 | м2 | 4,2 |
| 1.13. | Замена деревянных дверных проемов на ПВХ двухстворчатых с остеклением 50% | шт. м2 | 2 5,5 |
|  | одностворчатых с остеклением 50% | шт. м2 | 1 1,9 |
|  | одностворчатых глухих | шт. м2 | 5 9,5 |
| 1.14. | Замена деревянных оконных проемов на оконные блоки из ПВХ со стеклопакетом тройного остекления с подоконником (блоки трехстворчатые с открывающейся в двух положениях средней створкой) | шт. м2 | 2 6,5 |
| 1.15. | Установка металлических сливов на окна шириной 0,4 м | м2 | 1,6 |
| 1.16. | Заделка оконных откосов пластмассовыми «сандвич» панелями на монтажную пену шириной 0,5 м | м2 | 5,4 |
| 1.17. | Замена керамической плитки пола в комн. № 46, 47, 48, 49, 50 | м2 | 13,8 |
| 1.18. | Замена линолеума на линолеум «полукоммерческий» в комн. 45, 51 | м2 | 23 |
| 1.19. | Устройство цементной стяжки под плитку и линолеум до 20 мм толщиной | м2 | 36,8 |
| 1.20. | Устройство плинтуса из ПВХ в комнатах где положен линолеум комн. № 45, 51 | м | 28 |
| 2. | Сантехнические работы |
| 2.1. | Замена раковин в кабинете врача и боксе комн. № 50, 120 | шт. | 2 |
| 2.2. | Замена смесителей «елочка» | шт. | 1 |
| 2.3. | Замена ванны в боксе комн. № 50 | шт. | 1 |
| 2.4. | Замена смесителя настенного душевого с гибким шлангом | шт. | 1 |
| 2.5. | Замена полотенцесушителя «никелированного» в комн. № 50 | шт. | 1 |
| 2.6. | Замена унитаза компакт | шт. | 1 |
| 2.7. | Замена шаровых кранов d = 15 мм | шт. | 5 |
| 2.8. | Замена гибких подводок l = 50 см | шт. | 5 |
| 2.9. | Замена водопроводных труб d = 15 мм |  |  |
|  | на горячую воду | м | 12 |
|  | на холодную воду | м | 6 |
| 2.10. | Замена канализации чугунной на ПВХ |  |  |
|  | d = 100 мм | м | 4 |
|  | d = 50 мм | м | 8 |
| 3. | Электромонтажные работы |
| 3.1. | Замена светильников потолочных люминесцентных двух ламповых | шт. | 10 |
| 3.2. | Установка светильников с лампами накаливания влагозащищенных, в т.ч. у двух наружных входов | шт. | 7 |
| 3.3. | Установка бактерицидных светильников ОБН-150 в боксе и приемном отделении | шт. | 2 |
| 3.4. | Замена |  |  |
|  | розеток | шт. | 7 |
|  | выключателей | шт. | 15 |
| 3.5. | Прокладка кабеля |  |  |
|  | ВВГ нг - LS 3 х 1,5 мм | м | 50 |
|  | ВВГ нг - LS 3 х 2,5 мм | м | 50 |
| 3.6. | Пробивка штроб | м | 70 |
| 3.7. | Пробивка гнезд | шт. | 28 |

Объем и содержание  работ должны соответствовать дефектной ведомости,  утвержденной главным врачом РБ. Сметная документация должна быть составлена  в соответствии с рекомендациями Управления ценообразования в строительстве Правительства Московской области.

Организация (исполнитель) должна иметь комплект документов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,  подтверждающих ее право на выполнение данных работ (представить простые копии). Исполнитель должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего  учреждения.

Учитывая характер объекта, исполнитель должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Оборудование и приборы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях здравоохранения.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на участке проведения работ (в том числе обеспечение низкого уровня шума) возлагается на исполнителя. Лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил, назначает исполнитель своим приказом. Копия приказа передается Заказчику.

Исполнитель несет ответственность за повреждения (в том числе случайные) имущества и конструкций здания заказчика, а также за повреждения, возникшие при попадании природных осадков внутрь здания в период выполнения ремонтных работ. Исполнитель обязан за свой счет устранить допущенные в ходе выполнения ремонтных работ повреждения имущества и конструкций здания заказчика.

Исполнитель обязан оформлять акты выполненных работ на скрытые работы и своевременно производить сдачу работ муниципальному заказчику. Выполнение следующего этапа работ без оформленного акта выполненных работ на скрытые работы не допускается. В случае отсутствия акта выполненных работ на скрытые работы заказчик вправе не производить оплату стоимости данного вида работ.

Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться  только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Предоставление гарантий на выполненные работы на срок не менее 2-х лет.

5.  Условия  выполнения работ:

Исполнитель обязан:

а) произвести  работы  в полном объеме, установленные сроки и надлежащего качества;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для выполнения  работ;

в) используемое оборудование, приборы и материалы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь необходимые сертификаты, копии сертификатов должны представляться заказчику до начала работ;

г) в случае привлечения  к выполнению  работ лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, исполнитель обязан согласовать списки работников с территориальными органами внутренних дел.

д) своими силами и установленным порядком своевременно производить вывоз и утилизацию строительного мусора и отходов, образовавшихся в результате проведения ремонтных работ.

6.  Место выполнения работ: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Ново- Угличское шоссе, д.62а.

7.  Сроки (периоды)  выполнения работ:  со дня заключения муниципального контракта по 31 декабря 2010 года.

8. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно представленных Исполнителем платежных документов, после подписания сторонами акта выполненных работ,  по мере поступления денежных средств из источника финансирования. Возможна отсрочка платежа в случае не поступления денежных средств из источника финансирования.

9.  Максимальная цена контракта:  497 797 руб. 51 коп (четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто семь рублей 51 копейка).

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями котировочной заявки, являющейся приложением  настоящего извещения.

В случае, если в цене муниципального контракта  допущены ошибки, которые приводят к искажению и (или) двусмысленному толкованию цены муниципального контракта, предлагаемой участником размещения заказа, такая заявка подлежит отклонению, по причине несоответствия требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Цена  остается фиксированной на весь период действия муниципального контракта, включает   НДС    и  другие  сопутствующие  расходы.

10. Место подачи котировочных заявок: 141300, Московская область, г.  Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.5/7, каб. 09.

11. Срок подачи котировочных заявок: начало срока подачи котировочных заявок                26 ноября 2010 года (прием котировочных заявок осуществляется по рабочим дням в режиме работы организации с 10-00 час до 12-00 час и с 15-00 час до 17-00 час (время московское) кроме выходных и праздничных дней).

Окончание подачи котировочных заявок – 08 декабря 2010 года до 12.00 часов.

12. Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью уполномоченного лица и печатью, по форме, представленной в Приложении к Извещению о проведении запроса котировок. Котировочная заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты в один том, пронумерованы, скреплены печатью.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заявки на участие в запросе котировок в форме электронных документов не принимаются, ввиду отсутствия развитой инфраструктуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирующей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и документооборота.

13. Дата проведения, рассмотрения и оценки котировочной заявки:  09 декабря 2010г.

14. Срок подписания контракта: не ранее чем через семь дней  со дня подписания протокола рассмотрения  и оценки котировочной заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

15. Обязательные требования к участникам размещения заказа: отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

16. Проект муниципального контракта прилагается.

Начальник отдела

муниципального заказа                                                                              Ю.Б. Пушкарева

Приложение к извещению

№ 321/10-ЗК от 26.11.10г.

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

"___"  _______________ 2010 год

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), телефон участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество, место жительства (для физического лица) участника размещения заказа),

_______________________________________________________________________________________________________

(ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

Изучив запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся:

1.  выполнить работы по капитальному ремонту детского соматического отделения №1 (устройство отдельного бокса и приемного отделения) на 1-ом этаже детского корпуса МУЗ Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» качественно, в полном объеме и в соответствии с требованиями, указанными в извещении № 321/10-ЗК от 26.11.10г.

На  сумму ____________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Цена контракта неизменна в течение  всего срока действия муниципального контракта и включает все издержки, налоги, сборы и  другие  сопутствующие  расходы.

2. Согласны исполнить условия муниципального контакта, указанные в извещении о проведении запроса котировок реестровый номер 321/10-ЗК.

3.  Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:  в реестре недобросовестных поставщиков сведения о нашей организации ___________________________ отсутствуют.

(наименование организации)

4.   Приложение (по желанию участника размещения заказа):

– Сертификаты, лицензии и т.п. (в простой копии);

– Выписку из ЕГРЮЛ или следующие документы: свидетельство о постановке на учет в ИФНС, свидетельство о государственной регистрации, информационное письмо об учете в статрегистре Росстата (в простой копии).

"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

________________                                      _________________________

(подпись, печать)                                                     (должность, расшифровка подписи)

Проект муниципального контракта

выполнение подрядных работ (капитальный ремонт детского соматического отделения №1 (устройство отдельного бокса и приёмного отделения) на 1-ом этаже детского корпуса  Районной больницы)) № ______

г. Сергиев Посад    	       							  "__" _______ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Московской области Сергиево – Посадского муниципального района «Районная больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Верина Павла Николаевича, действующего на  основании  Устава,  с  одной  стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с другой  стороны,  заключили  настоящий  Муниципальный контракт (далее Контракт)  о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

  - В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94—ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и на основании решения единой комиссии по размещению муниципального заказа Сергиево – Посадского муниципального района (протокол рассмотрения  и оценки котировочной заявки  от «__» _____________ 2010 г.) Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы по капитальному ремонту детского соматического отделения №1 РБ (далее именуемое «Объект»), находящегося по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, Ново -Угличское шоссе, д. 62/а, в соответствии со сметной документацией и в сроки, установленные в п.п. 1.3. настоящего контракта, а «Заказчик» принять и оплатить за счет средств муниципального бюджета и средств, полученных от предпринимательской деятельности, выполненные в полном объеме подрядные работы.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению подрядных работ на Объекте Заказчика, упомянутого в п. 1.1 настоящего Контракта, собственными и/или привлеченными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и своими инструментами, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сметной документацией.

  - Сроки выполнения подрядных работ по капитальному ремонту объекта: до 31 декабря 2010 года.

  - Для выполнения указанных пунктов настоящего Контракта, Заказчик обязуется передать Объект для подрядных работ Подрядчику в установленном порядке, а также утвержденную сметную документацию в течение 5-7 дней с момента подписания настоящего Контракта.

- Стоимость работ и условия платежа

  - Цена Контракта (включая НДС, иные обязательные платежи и расходы) на выполнение подрядных работ по ремонту помещений объекта определена протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от _____________________ и составляет __________ рублей ______ копеек (______________________________).

  - Указанная в п. 2.1. цена работ остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта и изменению не подлежит.

  - Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

  - Превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ оплачивается Подрядчиком за свой счет, при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

  - Взаиморасчеты за фактически выполненные объемы работ осуществляются по акту формы № КС 2, справки по форме № КС 3, счету и счету-фактуре.

2.6 Платежи за выполненные работы будут производиться в рублях в форме безналичного платежа по мере поступления денежных средств из источника финансирования.

2.7. Источник финансирования:    бюджет Сергиево-Посадского муниципального района (99,5%) и внебюджетный источник финансирования (средства от предпринимательской деятельности МУЗ  Сергиево-Посадского муниципального района «Районная больница» (0,5%))

- Обязательства сторон

  - Обязательства Заказчика

- к сроку начала выполнения работ обеспечить свободный доступ для проведения подрядных работ по ремонту помещений и выделить помещения для складирования материалов, инструментов и приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика;

- обеспечить беспрепятственный проход на Объект персоналам Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и подъезд грузовых машин с прицепами на территорию Объекта по заявкам Подрядчика;

- принять выполненные по настоящему Контракту, работы и оплатить их по мере поступления средств из источников финансирования.

  - Обязательства Подрядчика

- для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной разделом 2-м настоящего Контракта, обязуется:

- выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

- оформить все требуемые разрешения и согласования на производство ремонтных работ от соответствующих органов.

- производить работы в полном соответствии с дефектными ведомостями и сметами, составленными в соответствии с рекомендациями Управления ценообразования в строительстве Правительства Московской области.

- нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

- соблюдать на Объекте правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, действующие в РФ, назначить ответственное лицо за соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

- предоставить на согласование Заказчику образцы материалов, а также паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы, и готовые изделия для выполнения работ по Контракту.

- выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Контракта.

- информировать Заказчика о заключении контракта подряда с указанными в информационной карте конкурсной заявке субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет контракта, наименование и адрес субподрядчика, обеспечение обязательств субподрядчика.

- нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.

- привлекать квалифицированных специалистов, имеющих опыт работ не менее 1 (одного) года.

- подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего медицинского учреждения и, учитывая режимный характер Объекта, подрядчик обязан:

- до начала выполнения работ представить заказчику на согласование и для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

- Срок действия муниципального контракта

  - Муниципальный контракт вступает в силу с даты подписания и действует до «31» декабря 2010 года, включительно, а в части обязательств по оплате – до полного их исполнения.

- Производство работ

  - При завершении работ в целом Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта выполненных работ.

  - Заказчик в течение 5-7 дней со дня получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ.

  - В случае несоответствия выполненных работ условиям сметной документации Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 10 дней со дня получения им акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.

  - Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени  совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и  контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования  условиям Контракта и сметной документацией.

  - Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам, ТУ, нормативным документам и должны быть разрешены к применению в лечебных учреждениях.

  - Подрядчик заблаговременно предоставляет Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получает его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для  обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

  - Подрядчик ведет общий журнал работ по форме № КС 6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик еженедельно проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в 5- дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных  факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

  - Срок выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения  капитального ремонта.

- Приемка объекта после завершения подрядных работ

  - Приемка Объекта подрядных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания Контракта.

  - Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки объекта после завершения подрядных работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением  соответствия  переданной документации, фактически выполненным работам получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

- Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими  сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество всех выполненных работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 2 года, с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после текущего ремонта, в течение которого Подрядчик гарантирует бесплатное выполнение работ по устранению выявленных допущенных по его вине недостатков, связанных с выполнением своих обязательств по Контракту.

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся  дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

- Арбитраж

  - Стороны обязуются приложить  максимальные усилия для урегулирования  разногласий исключительно путем переговоров, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта.

  - Стороны обязуются при возникновении разногласий по настоящему контракту направить в обязательном порядке письменные претензии для рассмотрения в течение 10 дней.

  - В случае если Стороны настоящего Контракта в течение десяти дней не урегулируют возникший спор, то дело передается для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области.

- Ответственность сторон

  - Риск случайной гибели Объекта работ или его части по ходу работ несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику на 5 - й день после заявления Подрядчика о завершении работ. Если гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

  - Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством

  - Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по своей вине.

  - В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процентов от цены контракта за каждый день просрочки.

  - В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

  - В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику понесенные им убытки.

  - Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ и действующей на момент оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

  - В соответствии со ст. 120 ГК РФ при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Заказчика несет собственник его имущества.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,5 процента цены контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, и других стихийных бедствий, военных действий, а также других независящих от нее обстоятельств, обязана в трехдневный  срок уведомить об этом другую сторону и подтвердить данные обстоятельства документально. В этом случае стороны составляют дополнительный протокол, где оговаривают порядок исполнения контракта.

  - Стороны по настоящему Контракту несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам.

  - В случае не исполнения своих обязательств Заказчиком  по настоящему Контракту Заказчик несет ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

  - Заказчик не отвечает за задержки платежей, возникающие по вине банковских учреждений осуществляющих выплаты и переводы средств Подрядчику, ответственность за задержку платежей несет виновная сторона.

- Расторжение Муниципального Контракта

  - В случае существенных нарушений по качеству (срокам) выполнения работ муниципальный контракт расторгается в судебном порядке, с уведомлением об этом уполномоченных органов и с последующими действиями, предусмотренными ст. 19 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  - В соответствии с п. 8 статьи 9 гл. 1 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - При расторжении муниципального контракта выполненные работы на объекте Заказчика переходят в собственность  Заказчика  по фактически  оплаченным работам.

- Особые условия

  - Любые договоренности между сторонами, влекущие за собой новые обязательства, не  предусмотренные настоящим Контрактом, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписаны уполномоченными лицами.

  - Настоящий Муниципальный контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для муниципального заказчика, поставщика, уполномоченного органа на размещение муниципального заказа).

- Юридические адреса и реквизиты сторон